ÉLITE MARCIAL

Diario de Entrenamiento para Artes Marciales

Product Brief · Fase 1 completada · Fase 2 completada · Fase 3 en desarrollo

Junio 2026

| ✅ FASE 1 Atleta individual Completada · Jun 2026 | ✅ FASE 2 Coach + Plataforma Completada · Jun 2026 | 🚀 FASE 3 Marketing + Comunidad En desarrollo · 2026 |
| --- | --- | --- |

La Fase 3 marca el paso de producto a plataforma: de una app para atletas individuales y coaches, a un ecosistema conectado con una estrategia clara de crecimiento, adquisición y comunidad. El foco inicial es el plan de marketing y ventas con los canales validados, seguido de la evaluación y construcción progresiva de las funciones comunitarias en base al feedback de los primeros usuarios reales.

# 1 · VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA FASE 3

La Fase 3 tiene dos pilares estratégicos que se desarrollan en paralelo pero con prioridades claras:

| 🎯 PILAR 1 — Marketing & Ventas Prioridad inmediata • Estrategia go-to-market multicanal • Coaches y gimnasios como canal de distribución • Contenido orgánico en redes sociales (IG/TikTok) • Modelo de precios y funnel de conversión • Métricas de crecimiento y objetivos de usuarios | 🌐 PILAR 2 — Ecosistema & Comunidad En evaluación — validar con usuarios reales • Red social entre atletas, coaches y fundadores • Feed de actividad y sesiones compartidas • Retos y challenges de entrenamiento • Directorio de coaches con perfil público • Grupos por disciplina y academia |
| --- | --- |

Objetivos de Fase 3

| Área | Objetivo | Métrica de éxito |
| --- | --- | --- |
| Adquisición | Primeros 50 atletas reales en uso activo | ≥50 usuarios con ≥3 sesiones registradas |
| Retención | Tasa de retención semanal superior al 60% | ≥60% usuarios activos semana tras semana |
| Coaches | 5 coaches usando la plataforma con atletas | 5 coaches activos con ≥3 atletas cada uno |
| Monetización | Primeros ingresos recurrentes vía Stripe | ≥3 coaches en plan de pago activo |
| Comunidad | Validar demanda de funciones sociales | Feedback cualitativo de ≥10 atletas |

# 2 · PLAN DE MARKETING Y VENTAS

El go-to-market de Élite Marcial se basa en cuatro canales complementarios que crean un efecto de red: los coaches traen atletas, los gimnasios dan escala, las redes sociales generan descubrimiento orgánico y las comunidades online construyen credibilidad.

Canal 1 — Redes Sociales (Instagram / TikTok)

Estrategia de contenido

- Carruseles de Instagram mostrando el app en uso real: registro de sesión, stats semanales, heatmap anual.

- Reels y TikToks del flujo completo: 'cómo registro mi entrenamiento de BJJ en 60 segundos'.

- Contenido educativo de entrenamiento: consejos de periodización, RPE, recorte de peso — con el app como herramienta.

- User-generated content: compartir capturas de racha, badges y sesiones completadas (función de share ya implementada).

- Stories detrás de cámara del desarrollo del producto — humanizar la marca desde el primer día.

Plan editorial

| Frecuencia | Formato | Tema | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| 3x semana | Carrusel (8-10 slides) | Tutorial o feature del app | Educación + descubrimiento |
| 2x semana | Reel / TikTok (30-60s) | App en uso real, demo rápida | Viralidad + engagement |
| 1x semana | Story interactiva | Encuesta, pregunta, detrás del app | Comunidad + feedback |
| 1x semana | Post estático | Quote, dato de rendimiento, badge | Branding + aspiracional |

Canal 2 — Coaches como Canal de Distribución

Los coaches son el canal de mayor conversión: cuando un coach adopta la plataforma, trae a todos sus atletas automáticamente a través del sistema de invitación ya implementado.

Programa de coaches referentes

- Identificar 5-10 coaches de perfil alto en BJJ, MMA y Muay Thai en España.

- Onboarding personal y gratuito: sesión 1-a-1 para configurar su perfil y equipo.

- Acceso anticipado a funciones de Fase 3 (directorio público, métricas avanzadas).

- Sistema de referidos: código único del coach → atletas que se registran quedan vinculados.

- Co-creación de contenido: los coaches aparecen en el canal de RRSS usando el app.

Funnel coach → atleta

| Paso | Actor | Acción | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Coach | Se registra en Élite Marcial (plan Coach Pro) | Cuenta de coach activa |
| 2 | Coach | Invita a sus atletas desde el panel de gestión | Atletas reciben email de invitación |
| 3 | Atleta | Acepta invitación → registra primera sesión | Atleta activo vinculado al coach |
| 4 | Ambos | Coach programa sesiones, atleta las registra | Valor demostrado en uso real |
| 5 | Atleta | Recomienda la app a otros atletas del gimnasio | Crecimiento orgánico viral |

Canal 3 — Gimnasios y Academias

Las academias representan el canal de mayor escala: un acuerdo con un gimnasio puede traer 30-100 atletas de golpe. El modelo de venta es B2B pero con adopción bottom-up.

Propuesta de valor para el gimnasio

- El gimnasio ofrece Élite Marcial como herramienta oficial de seguimiento de sus atletas.

- El coach del gimnasio gestiona a todo su equipo desde un panel centralizado.

- El gimnasio aparece en el perfil de cada atleta (campo Club en el perfil de atleta).

- Futura función: directorio público de gimnasios y academias con perfil de centro.

Táctica de entrada

- Pitch en persona o videollamada con el responsable técnico del gimnasio.

- Período de prueba gratuito de 30 días para el coach + todo su equipo.

- Demo en vivo con datos reales del entrenamiento del propio gimnasio.

- Modelo de éxito: el gimnasio paga el plan Coach Pro, los atletas acceden gratis.

Canal 4 — Comunidades Online de Artes Marciales

- Presencia activa en grupos de Facebook y Telegram de BJJ, MMA y Muay Thai en España.

- Participar en conversaciones antes de presentar el producto (regla: dar valor primero).

- Compartir contenido educativo gratuito del blog o RRSS dentro de las comunidades.

- Detectar early adopters: atletas muy activos que pidan más opciones de seguimiento.

- Discord de Élite Marcial: canal propio para el Club Fundador y early adopters.

Modelo de Precios

El modelo de precios mantiene la barrera de entrada baja para atletas individuales mientras monetiza el valor que aporta la plataforma a coaches y academias.

| Plan | Precio | Para quién | Incluye |
| --- | --- | --- | --- |
| Atleta Free | 0 € / mes | Atletas individuales | Todas las funciones del atleta sin límite |
| Fundador Vitalicio | Pago único (ya activo) | Early adopters | Acceso completo + voz en el roadmap |
| Coach Pro | Por definir / mes | Entrenadores | Panel coach completo + agenda + chat |
| Academia | Por definir / mes | Gimnasios y academias | Coach Pro + múltiples coaches + branding |

# 3 · ECOSISTEMA Y COMUNIDAD

La construcción de comunidad se abordará de forma incremental, validando con los primeros usuarios reales qué funciones generan más valor antes de construirlas. El principio rector es: primero atraer usuarios con el producto existente, luego añadir las capas sociales que la comunidad pida.

| Prioridad | Función | Condición de activación |
| --- | --- | --- |
| 🥇 Alta | Perfil público del coach con directorio | Cuando haya ≥5 coaches activos |
| 🥇 Alta | Compartir sesión / logro en redes externas | Ya implementado (botón share) — activar métricas |
| 🥈 Media | Feed de actividad entre atletas del mismo coach | Cuando un coach tenga ≥5 atletas activos |
| 🥈 Media | Challenges semanales de entrenamiento | Cuando haya ≥30 atletas activos |
| 🥉 Baja | Feed social global entre todos los usuarios | Cuando haya ≥100 atletas activos |
| 🥉 Baja | Ranking público de atletas / gimnasios | A evaluar según feedback |
| 💡 Evaluar | Foro por disciplina (BJJ, MMA, Muay Thai...) | Sólo si los usuarios lo piden explícitamente |

Discord — Comunidad de Fundadores y Early Adopters

Mientras se valida qué funciones comunitarias construir dentro del app, Discord actúa como el primer espacio de comunidad: más rápido de lanzar, cero desarrollo técnico y con retroalimentación directa del producto.

- Canal #general — conversación de la comunidad, noticias del app.

- Canal #feedback — bugs, sugerencias y peticiones directas al equipo.

- Canal #sesiones — atletas comparten sus sesiones y progreso de forma voluntaria.

- Canal #coaches — espacio exclusivo para coaches con acceso a beta features.

- Rol @Fundador para los early adopters con acceso al plan vitalicio.

# 4 · ROADMAP TÉCNICO FASE 3

El roadmap técnico de Fase 3 tiene dos capas: las funciones que soportan la estrategia de marketing y crecimiento (prioridad alta), y las funciones de producto que amplían la propuesta de valor (prioridad media/baja).

Funciones de Alta Prioridad

| Estado | Función | Descripción | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔨 Activo | Avatar personalizable | Foto de perfil propia o ilustración. Perfil más personal y compartible. | Marketing / RRSS |
| 🔨 Activo | Videos de técnicas | Biblioteca de vídeos explicativos por disciplina y categoría. | Retención |
| 📋 Próximo | Suscripciones recurrentes (Stripe) | Pagos mensuales y anuales para planes Coach Pro y Academia. | Monetización |
| 📋 Próximo | Perfil público de coach | Página pública con especialidades, ubicación y reseñas. SEO. | Adquisición |
| 📋 Próximo | Notificaciones push nativas (producción) | Web Push ya implementado — desplegar en producción con VAPID real. | Retención |

Funciones de Media Prioridad

| Estado | Función | Descripción | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| 💡 Evaluando | IA de rendimiento (Claude API) | Análisis del historial, recomendaciones de carga y predicción de fatiga. | Diferenciación |
| 💡 Evaluando | Feed de actividad del equipo | Atletas del mismo coach ven actividad entre sí con privacidad configurable. | Comunidad |
| 💡 Evaluando | Challenges de entrenamiento | Retos semanales/mensuales con ranking entre participantes. | Engagement |
| 💡 Evaluando | Torneos y competiciones | Registro de resultados, historial de competición y ranking interno. | Retención |
| 💡 Evaluando | Métricas avanzadas coach | Carga del equipo, fatiga acumulada y predicción de rendimiento colectivo. | Coach Pro |

Horizonte Largo Plazo

| Estado | Función | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 🔭 Futuro | App nativa iOS / Android | Versión nativa con acceso biométrico y modo offline avanzado. Post-validación de mercado. |
| 🔭 Futuro | Integración wearables | Apple Watch, Garmin y Polar para importar FC, HRV y sesiones automáticamente. |
| 🔭 Futuro | Marketplace de planes | Coaches publican y venden planes de entrenamiento estructurados a atletas de todo el mundo. |

# 5 · STACK TÉCNICO (ACTUALIZADO)

| Capa | Tecnología y notas |
| --- | --- |
| Frontend | React 19 + Vite 8 — arquitectura single-file (~14.200 líneas, App.jsx + index.css) |
| Backend | Supabase (PostgreSQL + Auth + Realtime + Edge Functions) — sesiones, perfiles, chat, agenda y push |
| PWA | Workbox service worker, Web Push API + VAPID, manifest con iconos, soporte offline atleta |
| Push Notifications | Web Push API + VAPID + Edge Function en Supabase (Deno). VAPID keys generadas, función desplegada. |
| Visualización | SVG nativo — WeeklyVolumeChart, RpeLineChart, YearHeatmap, DonutChart, FranjaHorariaChart, RPEHistogram |
| Persistencia | Supabase DB (coach + sync multi-dispositivo) + localStorage (borrador formulario, preferencias) |
| Auth | Supabase Auth — email/password; roles diferenciados: atleta / coach |
| Email | Resend API + Supabase Edge Functions (Deno) — notificaciones automáticas de sugerencias |
| Pagos (F3) | Stripe — suscripciones recurrentes mensuales/anuales para Coach Pro y Academia (en desarrollo) |
| IA (F3) | Claude API (Anthropic) — análisis de rendimiento, recomendaciones de carga (en evaluación) |
| i18n | Sistema propio — TRANSLATIONS module-level, 3 idiomas (ES / EN / CA) |
| Estilos | CSS variables para tematizado dark/light — sin dependencias de UI externas |
| Distribución | PWA por URL directa (Netlify) — sin tiendas de aplicaciones. App nativa en evaluación para F4. |

# 6 · ESTADO COMPLETO DEL PROYECTO

Fase 1 — Completada ✅

Ciclo completo de registro, análisis y seguimiento de progreso para un atleta individual. Gamificación (badges, rango/cinturón), exportación de datos, soporte offline-first y rediseño futurista de todas las vistas.

Fase 2 — Completada ✅

Módulo coach completamente operativo con agenda drag & drop, chat en tiempo real, estadísticas de equipo y periodización. Biometría avanzada, hidratación y recorte, dashboard home, panel Club Fundador, notificaciones push nativas (Web Push API + VAPID), QA móvil completo y tutorial rediseñado.

Fase 3 — En desarrollo 🚀

| Estado | Ítem | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔨 Activo | Plan de marketing y ventas | Estrategia multicanal: RRSS, coaches, gimnasios, comunidades online. | 🥇 Alta |
| 🔨 Activo | Avatar personalizable | Foto de perfil propia o ilustración para el atleta. | 🥇 Alta |
| 🔨 Activo | Videos de técnicas | Biblioteca multimedia por disciplina y categoría. | 🥇 Alta |
| 📋 Próximo | Suscripciones Stripe | Pagos recurrentes mensuales/anuales para Coach Pro y Academia. | 🥇 Alta |
| 📋 Próximo | Perfil público de coach | Directorio con especialidades, ubicación y reseñas. | 🥈 Media |
| 💡 Evaluando | Comunidad / Feed social | Red social entre atletas, coaches y fundadores. A validar. | 🥈 Media |
| 💡 Evaluando | IA de rendimiento | Análisis con Claude API: recomendaciones de carga y fatiga. | 🥉 Baja |
| 🔭 Futuro | App nativa iOS/Android | Versión nativa post-validación de mercado. | 🔭 F4 |

Élite Marcial  ·  Documento confidencial  ·  Junio 2026